## Slide 1
Knowledge Management
Architecture
Workshop-Reihe & Prozess
Strukturierte Workshops zur Entwicklung einer wissensbasierten Unternehmensarchitektur
Vitale Arbeitskultur
2026

## Slide 2
Der Ansatz
Top-Down: Vom Gesamtbild zu den Details — in 6 Workshops + asynchronen Surveys
WS 1
Value Chain &
Service Blueprint
Kundenlebenszyklus
und Aktionen
WS 2
Knowledge Domains
& Business Entities
Wissensdomänen
und Entitäten
WS 3
Entity Attributes
& Data Governance
Attribute, Validierung
und Aufbewahrung
WS 4
Application Landscape
& Classification
~25 Applikationen
und TIMEK-Bewertung
WS 5
Integration Mapping
& Quality
Schnittstellen
und Risiken
WS 6
RACI Validation
& Review
Governance
und Freigabe
Zwischen den Workshops: Asynchrone Surveys zur Detaildatenerhebung

## Slide 3
Beteiligte Rollen
KMA
Knowledge Management
Architect
Facilitator aller
Workshops
MGT
Top Management
CEO, COO —
strategische Freigabe
TL
Team Leads
Ein Lead pro Team —
operative Expertise
KO
Knowledge Owners
Ein Owner pro
Wissensdomäne
AO
Application Owners
Ein Owner pro
Applikation
Workshop-Beteiligung
Workshop | KMA | MGT | TL | KO | AO
WS 1: Value Chain | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
WS 2: Knowledge Domains | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
WS 3: Entity Attributes | ✓ |  | ✓ | ✓ | 
WS 4: Application Landscape | ✓ |  | ✓ |  | ✓
WS 5: Integration Mapping | ✓ |  | ✓ |  | ✓
WS 6: RACI Validation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## Slide 4
Workshop 1
Value Chain & Service Blueprint
Teilnehmer
KMA, Management, alle Team Leads
Dauer
Halber Tag (3–4 Stunden)
Output
Validierter Service Design Blueprint mit allen Aktionen in 4 Swim Lanes
Ziel
Kundenlebenszyklus definieren und als Service Design Blueprint abbilden: Attract → Qualify → Order → Contract → Fulfill → Bill → Support → Engage & Renew
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Value Chain Stages
60 min
Leitfrage: „Wenn Sie unser Geschäft einem neuen Mitarbeiter in 6–8 Schritten erklären müssten — welche Schritte wären das?“
Customer Lane
45 min
Leitfrage: „Was tut der Kunde an jedem Punkt? Wo muss er warten? Welche Informationen braucht er?“
Front- & Backstage
60 min
Leitfrage: „Wo finden Team-Übergaben statt? Welches Team übernimmt wo?“
Support Lane
45 min
Leitfrage: „Welche Systeme müssen dauerhaft laufen? Was würde bei Ausfall die größten Probleme verursachen?“

## Slide 5
Workshop 2
Knowledge Domains & Business Entities
Teilnehmer
KMA, Management, alle Team Leads, Knowledge Owner Kandidaten
Dauer
Halber Tag (3–4 Stunden)
Output
Validierte Domänenliste mit Entitäten, Knowledge Ownern und Cross-Domain-Abhängigkeiten
Ziel
Wissensdomänen-Grenzen definieren, Knowledge Owner zuweisen und die Kern-Business-Entitäten pro Domäne identifizieren
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Domain Landscape
45 min
Leitfrage: „Welche Daten werden teamübergreifend geteilt? Wo gibt es Unklarheiten bei der Eigentümerschaft?“
Knowledge Owner Assignment
30 min
Leitfrage: „Wer hat das tiefste Verständnis für diese Wissensdomäne? Wer sollte für Datenqualität verantwortlich sein?“
Entity Identification
90 min
Leitfrage: „Wann wird ein Lead zum Kunden? Wo liegt die Grenze zwischen Order und Contract?“
Cross-Domain Relations
30 min
Leitfrage: „Welche Entitäten werden am häufigsten domänenübergreifend referenziert?“

## Slide 6
Workshop 3
Entity Attributes & Data Governance
Teilnehmer
KMA, alle Knowledge Owner, relevante Team Leads
Dauer
Ganzer Tag (aufgeteilt in 2 Halbtage möglich)
Output
Vollständige Attribut-Definitionen mit Validierung, Retention und Archivierung für alle Entitäten
Ziel
Schlüsselattribute für alle Business Entities definieren: Validierungsregeln, Aufbewahrungsfristen und Archivierungsrichtlinien
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Methodik
30 min
Leitfrage: „Fokus auf governance-relevante Attribute oder jedes Feld in jedem System?“
Attribut-Workshop
3–4 h
Leitfrage: „Wo wird dieses Attribut zuerst erstellt? Wird es manuell in ein anderes System übertragen?“
Quality Criteria
45 min
Leitfrage: „Welche 2–3 Attribute sind am kritischsten? Was bricht, wenn sie falsch sind?“

## Slide 7
Workshop 4
Application Landscape & Classification
Teilnehmer
KMA, IT Manager, alle Application Owner, relevante Team Leads
Dauer
Halber Tag (3–4 Stunden)
Output
Vollständige App-Landschaft mit TIMEK-Klassifizierung und Value-Chain-Mapping
Ziel
Alle ~25 Applikationen erfassen, Application Owner zuweisen, strategisch klassifizieren (TIMEK) und mit Value Chain verknüpfen
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Inventory Completion
60 min
Leitfrage: „Gibt es Shadow-IT, freie Tools oder Spreadsheets, die als Systeme genutzt werden?“
Strategic Classification
60 min
Leitfrage: „Invest, Keep, Tolerate, Migrate oder Eliminate — und warum?“
Value Chain Mapping
60 min
Leitfrage: „Welche Applikationen tauchen in den meisten Stages auf? Das sind die Backbone-Systeme.“

## Slide 8
Workshop 5
Integration Mapping & Quality Assessment
Teilnehmer
KMA, IT Manager, alle Application Owner, relevante Team Leads
Dauer
Halber Tag (3–4 Stunden)
Output
Vollständige Integrationskarte mit Maturity, Reliability und priorisierter Risiko-Liste
Ziel
Alle Integrationen zwischen Applikationen erfassen, Reife und Zuverlässigkeit bewerten, Qualitätsrisiken identifizieren
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Integration Inventory
60 min
Leitfrage: „Gibt es Datenflüsse per E-Mail oder Chat? Das sind „unsichtbare Integrationen“.“
Quality Assessment
90 min
Leitfrage: „Vollautomatisiert, semi-automatisiert, manuell mit Template oder ad-hoc?“
Entity & Risk Mapping
60 min
Leitfrage: „Welche Entitäten werden manuell in mehrere Systeme eingegeben? Das sind die höchsten Risiken.“

## Slide 9
Workshop 6
RACI Validation & Architecture Review
Teilnehmer
KMA, Management, alle Team Leads, alle Knowledge & Application Owner
Dauer
Halber Tag (3–4 Stunden)
Output
Validierte RACI-Matrix, priorisierte Risiken und vereinbarter Governance-Prozess
Ziel
Alle RACI-Zuweisungen im Service Blueprint validieren, Gesamtarchitektur überprüfen, Governance-Prozess vereinbaren
Agenda-Blöcke & Leitfragen
Blueprint Walk-Through
60 min
Leitfrage: „Ist der Accountable korrekt? Gibt es Aktionen, bei denen heute niemand wirklich verantwortlich ist?“
Risk Review
60 min
Leitfrage: „Wo sind die kritischen Risiken? Welche sollten in den nächsten 3 Monaten adressiert werden?“
Governance & Maintenance
60 min
Leitfrage: „Wie oft soll die Architektur überprüft werden? Wer hält die Daten aktuell?“

## Slide 10
Asynchrone Surveys
Zwischen den Workshops: Detaildaten von Application Ownern, Knowledge Ownern und Team Leads erheben
Survey | Verteilt nach | Ergebnisse für | Zielgruppe | Dauer
Team & Role Survey | WS 1 | WS 2 | Team Leads | 20–30 min
Knowledge Owner Survey | WS 2 | WS 3 | Knowledge Owner | 30–45 min
Business Entity Detail Survey | WS 2 | WS 3 | Knowledge Owner | 45–60 min
Application Owner Survey | WS 3 | WS 4 | Application Owner | 20–30 min
Integration Detail Survey | WS 4 | WS 5 | Application Owner | 15–20 min/Int.
Tipps für hohe Rücklaufquoten
Mindestens 5 Arbeitstage Zeit geben. Erinnerung 2 Tage vor Deadline. Klarmachen: unvollständige Antworten sind besser als keine. Für die detaillierten Surveys (Entity Detail, Integration) optionale 15-Minuten Office Hours anbieten.

## Slide 11
Timeline
11 Wochen vom Kickoff bis zur validierten Architektur
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
WS 1
Survey 1
WS 2
Survey 2+3
WS 3
Survey 4
WS 4
Survey 5
WS 5
WS 6
Workshop
Async Survey
Final Review

## Slide 12
Nächste Schritte
Kickoff-Termin für Workshop 1 festlegen
Team Leads informieren und Vorbereitung kommunizieren
Draft-Value-Chain als Diskussionsgrundlage vorbereiten
Technisches Tool parallel aufbauen (statische React-App)
Vitale Arbeitskultur — Knowledge Management Architecture